4.

Link do WBS: https://miro.com/app/board/uXjVGw_hs0I=/?share_link_id=329669700203

Wypełnij poniższą tabelę krok po kroku — nie patrz na WBS podczas podawania estymacji top-down.

| Krok | Metoda | Co robisz | Twoja estymacja | Różnica vs bottom-up (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Top-down — intuicja (Ty) | Bez patrzenia na WBS — ile godzin zająłby cały projekt RetailPro? | 600h | — (baza) |
| 2 | Top-down — średnia grupy | Porównaj ze Slido (pyt. 2 z sek. 3) — wpisz śrenią z odpowiedzi grupy | 600h | 212,5% |
| 3 | Bottom-up — suma WBS | Zsumuj wszystkie pakiety z kolumny „Estymacja (h)” w Twojej tabeli WBS | 192h | — (referencja) |
| 4 | Oblicz różnicę (krok 1 vs krok 3) | ((top-down − bottom-up) / bottom-up) × 100% | — | 212,5% |

Wniosek (zapisz w 1–2 zdaniach):

Moja różnica wyniosła 212,5 %. Wynika to z:  moja różnica wyniosła 212,5 %. Wynika to z tego, że estymacja top-down była wykonana intuicyjnie bez rozbicia projektu na szczegółowe zadania, natomiast metoda bottom-up uwzględnia konkretne pakiety pracy z WBS.

Gdybym robił/a ten projekt w rzeczywistości, użył/abym metody: obu, bo top-down pozwala szybko oszacować skalę projektu na początku, a bottom-up daje dokładniejszą estymację po rozbiciu projektu na mniejsze zadania.